ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район» АДМИНИСТРАЦИЯ

Октябрьского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2014 г. № 1-1

пос.Октябрьский-2

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорого и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2014-2016 годы»

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения, а также осуществление  иных полномочий в области использования автомобильных дорого и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2014-2016 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник».

Глава Октябрьского

сельского поселения                                                             В.М.Шевелев

# Утверждена

постановлением

администрации Октябрьского сельского поселения

от 28 января 2014 года  № 1-1

Муниципальная программа                                                                                                                     «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения, а также осуществление  иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2014-2016 годы»

## ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

«

| 1.Наименование программы | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2014-2016 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 3. Основные разработчики программы | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 4. Основные цели программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Октябрьского муниципального образования и хозяйствующих субъектов. |
| 5. Основные задачи программы | 1. Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016 гг. |
| 7. Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение технического состояния дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения. 2. Подготовка проектно-сметной документации. |
| 9. Объем финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается В 2014 году – 293,1 тыс. руб., В 2015 году – 342,9 тыс. руб.; В 2016 году – 394,7 тыс. руб. Бюджет Октябрьского муниципального образования |
| 10. Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Октябрьского сельского поселения |

### 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Октябрьского сельского поселения. Они связывают обширную территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения  объемов строительства, развития сферы услуг.

В настоящее время на территории Октябрьского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 9,09 км Параметры местных автомобильных дорог соответствуют в основном  V категории. В основном автомобильные дороги с гравийным покрытием, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание. На 1 января 2014 года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 85%.Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Основными проблемами развития и содержания автомобильных дорог являются следующие:

1. В связи с глубоко дефицитным  бюджетом администрация Октябрьского сельского поселения не имеет возможности финансировать выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог.

2. В соответствии со статьей 85 Федерального закона 131-ФЗ должны быть переданы субъектом Российской Федерации  органам местного самоуправления в установленном законом порядке автомобильные дороги, находящиеся в областной собственности. Но до настоящего времени этот вопрос не решен в связи с тем что, правоустанавливающая (правоподтверждающая), техническая и землеустроительная документация находится на стадии оформления.

3. Для передачи поселениям автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и поселений необходимо подготовить и предоставить правоустанавливающую (правоподтверждающую), техническую и землеустроительную документацию.

4. До сих пор не разработан регламент передачи и дальнейшей эксплуатации автомобильных дорог муниципальными образованиями в силу отсутствия финансовых ресурсов.

5.Основной объем перевозок по автомобильным дорогам местного значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к износу дорожного полотна и снижению безопасности движения.

В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

### 2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Данная программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями местного и областного бюджетов, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства Октябрьского сельского поселения.

## 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей социально-экономические потребности населения Октябрьского сельского поселения и хозяйствующих субъектов.

Задачами Программы являются:

Ремонт автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения.

Программа будет реализована в период с 2014г. по 2016 г.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий, объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования, планируемых к выполнению в рамках Программы, приведен в таблице.

### Таблица

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. том числе по годам | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |
| 1. | Автомобильная дорога общего пользования д. Альбин | Ремонт автомобильной дороги общего пользования № 7 (начало дороги ул.Трактовая, 1, конец дороги ул.Трактовая, 15) | 188,10 | - | - | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 2. | Автомобильная дорога общего пользования № 2 д. Альбин | Ремонт автомобильной дороги общего пользования № 5 (начало дороги-переулок ул.2яТрактовая, 8, конец дороги ул.Набережная, 6) | 50,00 | - | - | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 3. | Автомобильная дорога общего пользования № 4, пос.Октябрьский-2 | Оборудование и техническое переоснащение нерегулируемых пешеходных переходов прилегающих к общеобразовательным учреждениям | 27,50 | - | - | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 4, | Автомобильная дорога общего пользования № 1, пос.Октябрьский-2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования № 1 (начало дороги ул.Набережная, 1, конец дороги ул.Набережная, 38) | - | 232,00 | - | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 5. | Автомобильная дорога общего пользования № 5, пос.Октябрьский-2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования № 5 (начало дороги – переулок ул.Набережная, 7, конец дороги ул.Советская, 8) | - | 40,00 | - | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 6. | Автомобильная дорога общего пользования № 8, пос.Октябрьский-2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования № 8 (начало дороги – переулок ул.Советская, 5, конец дороги ул.Лесная, 1) | - | 39,90 | - | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 7. | Автомобильная дорога общего пользования № 4, пос.Октябрьский-2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования № 1 (начало дороги ул.Школьная, 1, конец дороги ул.Школьная, 19) | - | - | 210,00 | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 8. | Автомобильная дорога общего пользования № 3, пос.Октябрьский-2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования № 1 (начало дороги ул.Лесная, 1, конец дороги ул.Лесная, 13, | - | - | 150,70 | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 9. | пос.Октябрьский-2, переправа через реку Ия | Осуществление перевозки людей на моторной лодке через реку Ия | 10,50 | 12,00 | 13,00 | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 10. | пос.Октябрьский-2, переправа через реку Ия | Приобретение материальных запасов на содержание паромной переправы(электроды, труба профилированная, трос, зажимы для троса, болты, шайбы, диск отрезной) | 7,00 | 8,00 | 9,00 | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 11. | пос.Октябрьский-2, переправа через реку Ия | Ремонтные работы на паромной переправе | 10,00 | 11,00 | 12,00 | Дорожный фонд | Администрация Октябрьского сельского поселения |
|  | Итого: |  | 293,1 | 342,9 | 394,7 |  |  |

## 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальным заказчиком программы является администрация Октябрьского сельского поселения, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными нормативными правовыми актами Октябрьского сельского поселения.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Главным распорядителем средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы из областного бюджета, является администрация Октябрьского сельского поселения.

Порядок и сроки представления заявок на получение межбюджетных субсидий устанавливаются министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

## 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит выполнить требования Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части содержания и автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения. А также реализовать требования Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

Целевые показатели, которые планируется достигнуть в результате реализации программы:

Увеличится протяженность отремонтированной улично-дорожной сети Октябрьского сельского поселения.